中央监管平台债券数据采集第一轮报送总结

与第二轮报送安排（中证报价）

# 第一轮报送测试问题

针对中央监管平台债券数据采集第一轮报送测试（10月14 -10月18），有如下问题，请核查处理：

**问题1：接口文件每行记录的行尾处理不正确，行尾以字段分隔符结尾，导致数据解析时表列数对应不上，数据无法入库。（解决方案：请按照接口规范定义的规则报送数据，详情参见接口规范4.2.1）**

# 第二轮报送测试安排

在处理完第一轮报送测试问题、根据接口规范修改接口编号（详见附件接口规范）后，请于11月1日下班前完成第二轮报送测试。

为更好的支持数据质量检查，有以下几点报送要求：

（1）报送数据应尽量为生产数据；

（2）报送数据量应尽量与生产数据量相当。

**第三轮测试时间节点视第二轮测试情况再另行通知。**